Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“Finnwey”

[FW]

Fecha:[14/09/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “Finnwey”	4

Priorización de Épicas	5

Definición de Historias de Usuario	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14/09/2025 | Inicio de documentación | Matías Gonzalez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614_001D |
| Proyecto (Nombre) | Finnwey |
| Fecha de Inicio | 11/08/25 |
| Fecha de Término | 22/12/25 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Jazna Meza - Juan Pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.154.898-5 | Matías González | matia.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.651.456-6 | Brayan Gatica | br.gatica@duocuc.cl |
| 16.738.213-4 | Felipe Valdebenito | fe.valdebenito@duocuc.cl |

# Épicas para el proyecto “Finnwey”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E1 | Arquitectura del Sistema |
| E2 | Diseño de Base de Datos |
| E3 | Diseño UX/UI |
| E4 | Autenticación y Onboarding |
| E5 | Gestión de Gastos |
| E6 | OCR y Escaneo de Boletas |
| E7 | Presupuestos y Metas |
| E8 | Reportes y Visualizaciones |
| E9 | IA Tips Financieros |
| E10 | Gestión de Ingresos |
| E11 | Reportes Avanzados |
| E12 | IA Personalizada |
| E13 | Recomendaciones de Inversión |
| E14 | Integraciones Bancarias |
| E15 | Asesores Externos |
| E16 | Optimización y Scaling |
| E17 | Plataforma de Analytics |
| E18 | Insights y Patrones |
| E19 | Comercialización de Datos |

# Priorización de Épicas

Se utilizó la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) para priorizar épicas según el valor que entregan al usuario en la versión V1 (Core): Must Have (Crítica/Alta): Funcionalidades esenciales para V1 - Sin estas no hay producto viable Should Have (Alta/Media): Importantes para la experiencia completa pero no críticas para lanzamiento Could Have (Media/Baja): Agregan valor pero pueden postergarse sin afectar funcionalidad core Won't Have: Fuera del alcance actual pero consideradas para futuras versiones

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E1 | Arquitectura del Sistema | Must Have - Alta |
| E2 | Diseño de Base de Datos | Must Have - Alta |
| E3 | Diseño UX/UI | Must Have - Alta |
| E4 | Autenticación y Onboarding | Must Have - Alta |
| E5 | Gestión de Gastos | Must Have - Crítica |
| E6 | OCR y Escaneo de Boletas | Should Have - Alta |
| E7 | Presupuestos y Metas | Must Have - Alta |
| E8 | Reportes y Visualizaciones | Must Have - Alta |
| E9 | IA Tips Financieros | Should Have - Media |
| E10 | Gestión de Ingresos | Should Have - Media |
| E11 | Reportes Avanzados | Should Have - Media |
| E12 | IA Personalizada | Could Have - Media |
| E13 | Recomendaciones de Inversión | Could Have - Baja |
| E14 | Integraciones Bancarias | Could Have - Alta |
| E15 | Asesores Externos | Could Have - Baja |
| E16 | Optimización y Scaling | Should Have - Media |
| E17 | Plataforma de Analytics | Could Have - Alta |
| E18 | Insights y Patrones | Could Have - Alta |
| E19 | Comercialización de Datos | Won't Have V1-V3 - Alta |

# Definición de Historias de Usuario

Utilice el ejemplo y la plantilla en Excel proporcionada por el docente, copie la información e insértela como imagen de acuerdo al siguiente ejemplo: