# Finnwey

Integrantes:

Matias Gonzalez

Asignatura:

PTY4614_001D

Docentes:

Jazna Meza Hidalgo

Juan Mellado Alarcón

Fecha:

06/10/2025

1. Abstract	2

2. Ajustes a la propuesta	2

2.1 Dificultades	2

2.2 Facilitadores	3

2.3 Retroalimentación recibida	3

2.4 Cambios técnicos implementados	4

3. Metodología de trabajo	4

3.1 Metodología aplicada	4

3.2 Herramientas utilizadas	4

3.3 Distribución de roles y tareas	5

Pertinencia con los requerimientos disciplinares	5

4. Desarrollo de ingeniería	5

4.1 Arquitectura del sistema	5

4.2 Backend en Supabase Cloud Functions	6

4.3 Base de datos y autenticación	6

4.4 Frontend y experiencia de usuario	6

4.5 Historias de usuario completadas y pendientes	6

4.6 Evidencias de avance	7

5. Conclusiones	7

6. Reflexiones individuales	8

### Abstract

El presente informe expone los avances realizados en el proyecto APT, aplicación móvil orientada al control de gastos personales mediante una interfaz intuitiva, reconocimiento automático de boletas y recomendaciones financieras personalizadas.
 Durante esta etapa del proyecto, se alcanzó un 57% de avance funcional (18 de 30 Historias de Usuario completadas), consolidando los módulos principales de autenticación, gestión de gastos, presupuestos, metas y visualización gráfica.
 El equipo ha implementado una arquitectura serverless basada en React Native y Supabase, permitiendo un desarrollo ágil, escalable y de bajo mantenimiento. Se presentan los ajustes metodológicos realizados, las evidencias del progreso alcanzado y las reflexiones sobre los desafíos encontrados.

### 2. Ajustes a la propuesta

#### 2.1 Dificultades

Durante la ejecución del proyecto se presentaron diversas dificultades técnicas y de coordinación.

Inicialmente, el equipo enfrentó problemas en la conexión del frontend con el backend al implementar Cloud Functions en Supabase; Esto requirió una revisión detallada de la documentación y varias pruebas de despliegue.

Otra dificultad importante fue la gestión del tiempo y la priorización de tareas, debido a la cantidad de historias de usuario y la necesidad de balancear el trabajo técnico con la documentación exigida por la asignatura. Como coordinador, fue necesario reorganizar la planificación del sprint y reasignar tareas para cumplir los hitos semanales.

Finalmente, el uso experimental de la API de Google Gemini representó un desafío adicional, dado que implicó explorar nuevas herramientas y entornos de desarrollo no contemplados en la planificación inicial. Sin embargo, esta dificultad también se transformó en una oportunidad de aprendizaje, al incorporar nuevas competencias en IA generativa y servicios de nube de Google.

#### 2.2 Facilitadores

A lo largo del desarrollo del proyecto, se identificaron varios factores que facilitaron el avance y mitigaron las dificultades encontradas.

En primer lugar, la buena comunicación entre los integrantes del equipo permitió coordinar esfuerzos, resolver incidencias técnicas y mantener un flujo de trabajo constante. Las reuniones semanales y el uso de herramientas colaborativas como GitHub, Discord y Supabase fueron claves para lograr una gestión efectiva del progreso.

Otro elemento facilitador fue la documentación técnica de Supabase y Google, la cual ofreció recursos actualizados y ejemplos prácticos que ayudaron a implementar las funciones serverless y las integraciones con IA de forma más eficiente.

Además, la retroalimentación del docente durante las instancias de revisión ayudó a definir prioridades realistas, evitando sobrecargas de trabajo y orientando el proyecto hacia entregables funcionales dentro del tiempo disponible.

Finalmente, el interés personal del equipo por la innovación tecnológica y el aprendizaje autónomo fue un factor decisivo para el éxito del proyecto, especialmente al experimentar con tecnologías emergentes como Supabase Functions y Vertex AI.

#### 2.3 Retroalimentación recibida

Durante las sesiones de revisión, se sugirió delimitar el alcance funcional del proyecto para asegurar una entrega completa y operativa dentro del plazo establecido.
 Asimismo, se recomendó priorizar las funcionalidades de mayor valor para el usuario final, como el acceso a exámenes, autenticación y manejo de sesiones. Gracias a esta retroalimentación, el equipo decidió establecer un límite de 30 historias de usuario, abarcando las funcionalidades esenciales para la operación del sistema.

#### 2.4 Cambios técnicos implementados

A partir de los ajustes y la retroalimentación, se realizaron los siguientes cambios relevantes:

- Se estableció el alcance máximo de 30 historias de usuario como meta de asignatura.

- Se migró la lógica del backend a Supabase Cloud Functions, eliminando la necesidad de un servidor dedicado.

- Se reforzó la seguridad y manejo de permisos mediante políticas RLS en Supabase.

- Se reorganizó la estructura del código y la documentación para facilitar la colaboración.

### 3. Metodología de trabajo

#### 3.1 Metodología aplicada

El proyecto se desarrolló bajo una metodología ágil de tipo Scrum, adaptada al contexto académico. El equipo trabajó en iteraciones cortas (sprints), realizando reuniones de seguimiento semanales y revisiones al cierre de cada ciclo. Esto permitió planificar entregas parciales, evaluar el avance y ajustar prioridades según el progreso.

#### 3.2 Herramientas utilizadas

- Visual Studio Code: entorno principal de desarrollo.

- Supabase: base de datos, autenticación y funciones en la nube.

- React Native: desarrollo del frontend y componentes de la interfaz.

- Discord / Google Meet: comunicación y coordinación entre integrantes.

#### 3.3 Distribución de roles y tareas

El equipo trabajó de forma colaborativa y con responsabilidades compartidas:

- Matías González Espinoza: Coordinador del equipo, integración del backend con Cloud Functions y control de versiones.

- Felipe Valdebenito:  Desarrollo del frontend, diseño de interfaz y documentación técnica.

- Brayan Gatica:. Integración de base de datos, autenticación y apoyo en desarrollo global.

### Pertinencia con los requerimientos disciplinares

La metodología seleccionada garantiza coherencia con los objetivos de la carrera y los requerimientos de ingeniería, ya que fomenta la planificación estructurada, la documentación técnica y la validación progresiva de funcionalidades.

Cada historia de usuario es tratada como un módulo de ingeniería independiente, con criterios de aceptación, validación funcional y trazabilidad técnica.

### 4. Desarrollo de ingeniería

#### 4.1 Arquitectura del sistema

El sistema utiliza una arquitectura serverless basada en Supabase.
 El frontend (React) se comunica directamente con la base de datos y funciones del backend mediante la API de Supabase.

- Frontend: React Native con componentes modulares.

- Backend: Supabase Edge Functions.

- Base de datos: PostgreSQL gestionado por Supabase.

- Almacenamiento: Supabase Storage (archivos).

- Autenticación: Supabase Auth con soporte para correo electrónico.

#### 4.2 Backend en Supabase Cloud Functions

El backend implementa funciones serverless que permiten manejar lógica del sistema sin necesidad de un servidor dedicado. Entre las principales funciones destacan:

- Validación de usuarios autenticados.

- Registro de boletas de manera manual y OCR.

- Gestión de roles y permisos de acceso.

#### 4.3 Base de datos y autenticación

La base de datos fue diseñada en PostgreSQL con políticas de seguridad (RLS) que restringen el acceso a los registros según el usuario autenticado.

#### 4.4 Frontend y experiencia de usuario

El frontend fue desarrollado en React Native, priorizando la usabilidad y la adaptabilidad visual. Para diseño ocupamos Nativewind.

#### 4.5 Historias de usuario completadas y pendientes

El proyecto contempla 30 historias de usuario como alcance definido.

- Historias completadas (marcadas en verde): funcionalidades esenciales como login, registro, ocr, ingresos, metas.

- Historias pendientes (marcadas en amarillo): tips con inteligencia artificial, calculos, analisis.

#### 4.6 Evidencias de avance

Como evidencia del avance del proyecto se presentarán capturas del mockup en Figma, de la base de datos, del archivo de historias de usuario y del cronograma de desarrollo. Estas evidencias reflejan el progreso tanto en el diseño visual y funcional como en la planificación técnica y organizativa del sistema.

El mockup muestra la estructura y experiencia de usuario; la base de datos evidencia la correcta implementación y organización de la información; las historias de usuario representan la gestión ágil de requerimientos; y el cronograma muestra la planificación por sprints y distribución de tareas.

Se resguardó la calidad del proyecto aplicando metodologías y herramientas propias de la disciplina, como diseño centrado en el usuario, modelado relacional, y Scrum para la gestión del desarrollo, asegurando coherencia y cumplimiento de los objetivos del sistema.

### 5. Conclusiones

El proyecto logró consolidar una base técnica sólida que permite continuar con el desarrollo completo del sistema. La migración del backend a Supabase Cloud Functions fue un cambio clave que simplificó la infraestructura, manteniendo una arquitectura escalable y moderna.

A pesar de las dificultades iniciales, se alcanzó un alto nivel de avance en las historias de usuario esenciales, cumpliendo los objetivos del taller y dejando una base estable para su futura expansión. El trabajo en equipo, la comunicación constante y la organización metodológica fueron factores determinantes para el éxito parcial del proyecto.

### 6. Reflexiones individuales

El desarrollo de este proyecto representó un desafío importante en términos técnicos y de gestión. Asumir el rol de coordinador me permitió fortalecer habilidades de liderazgo y organización, además de profundizar en el uso de tecnologías serverless como Supabase. La integración de funciones en la nube fue una experiencia enriquecedora que me permitió aplicar conceptos de arquitectura moderna. El experimentar con la API de Google Gemini me abrió un nuevo camino en el mundo de la IA Generativa, puesto que hasta ahora no había interactuado con LLMS de Google. Recomiendo Vertex AI.