Validando Sprint 5

“FinnWey”

[FW]

Fecha:[27/10/2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 5.	5

Pila del producto actualizada.	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/09/25 | Inicio de documento | Matias Gonzalez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | PTY4614_001D |
| Proyecto (Nombre) | Finnwey |
| Fecha de Inicio | 11/08/25 |
| Fecha de Término | 22/12/25 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Jazna Meza - Juan Pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.154.898-5 | Matias Gonzalez | matia.gonzaleze@duocuc.cl |
| 20.651.456-6 | Brayan Gatica | br.gatica@duocuc.cl |
| 16.738.213-4 | Felipe Valdebenito | fe.valdebenito@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-15 | T15-01 | 3 | Felipe Valdebenito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | A |
| HU-15 | T15-02 | 2 | Felipe Valdebenito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | A |
| HU-16 | T16-01 | 3 | Matias Gonzalez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | A |
| HU-16 | T16-02 | 2 | Matias Gonzalez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | A |
| HU-17 | T17-01 | 3 | Brayan Gatica | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | A |
| HU-17 | T17-02 | 2 | Brayan Gatica | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | A |
| HU-18 | T18-01 | 3 | Matias Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | A |
| HU-18 | T18-02 | 2 | Felipe Valdebenito | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | A |

# Gráfico de avance del sprint 5.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Como un Usuario Necesito configurar un presupuesto mensual Con la finalidad de planificar mis gastos y evitar sobre-gastos | 5 | Alta |
| HU-16 | Como un Usuario Necesito recibir alertas cuando supere mi presupuesto Con la finalidad de actuar a tiempo y controlar mis finanzas | 5 | Alta |
| HU-17 | Como un Usuario Necesito configurar metas de ahorro avanzadas Con la finalidad de alcanzar objetivos financieros específicos | 5 | Media |
| HU-18 | Como un Usuario Necesito ver el progreso hacia mis metas Con la finalidad de monitorear avance y motivarme a completar la meta | 5 | Media |