Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | FinnWey |

Información de la reunión:

| Lugar | Concepción, Chile |
| --- | --- |
| Fecha | 07/09/25 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |
| Personas que asistieron a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del 100% del Sprint Goal: Todas las tareas (desde T1-01 hasta T3-04) alcanzaron el estado "A" (Aprobado) dentro de los 5 días, lo que indica un compromiso total del equipo. Precisión en la ejecución diaria: Se logró cumplir exactamente con las horas estimadas en cada tarea (ej. T1-01 se estimó en 4h y se realizaron 4h). No hubo desvíos en el tiempo dedicado a nivel de tarea individual. Distribución equilibrada de la carga de trabajo: La asignación de tareas fue equitativa entre los tres desarrolladores: - Felipe: ~15 horas (Liderando HU-02). - Matías: ~14 horas (Liderando HU-01). - Brayan: ~11 horas (Apoyo en HU-01 y HU-03). Avance constante (Burndown saludable): El registro diario muestra actividad todos los días (columnas 1 a 5) por parte de todos los integrantes, evitando el "efecto estudiante" (dejar todo para el final). | Discrepancia en la estimación de la HU-03: En la "Pila del producto actualizada", la HU-03 tiene una estimación de 9 puntos/horas, pero la suma de sus tareas (T3-01, T3-02, T3-03, T3-04) da un total de 11 horas. Hubo una subestimación en la complejidad de la interfaz de usuario. Sobreestimación en la HU-01: La HU-01 se estimó en 18, pero la suma de las tareas realizadas fue de 16 horas. Aunque se terminó antes, indica que la estimación inicial a nivel de Historia fue holgada. Fragmentación de tareas (Context Switching): Se observa que algunas tareas tienen "ceros" intercalados (ej. T2-04 de Felipe tiene horas el día 1, nada el día 2, y vuelve el día 3). Esto sugiere cambios de contexto que podrían haber interrumpido el flujo de foco (Focus Factor). | Refinar el desglose de Historias a Tareas: Analizar por qué la HU-03 requirió más horas de tarea (11h) que la estimación original de la historia (9h) para ajustar nuestro Planning Poker o criterio de estimación. Reporte de horas reales vs. ideal: Fomentar la transparencia en el registro de horas. Si una tarea estimada en 4 horas toma 2, se debe registrar 2. Si toma 6, se registra 6. Esto nos ayudará a calibrar mejor la velocidad real del equipo en futuros Sprints. Mejorar el "Focus Factor": Intentar cerrar tareas en días consecutivos (evitar los huecos de 0 horas en medio de una tarea) para reducir el cambio de contexto y terminar ítems ("Stop starting, start finishing"). Revisión de la HU-02 (Base de Datos): Dado que Felipe cargó con casi toda la HU-02, para el próximo sprint se sugiere rotar el conocimiento técnico de esa área con Matías o Brayan para evitar silos de conocimiento (Bus Factor). |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.