Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | FinnWey |

Información de la reunión:

| Lugar | Concepción, Chile |
| --- | --- |
| Fecha | 19/10/25 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |
| Personas que asistieron a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Compromiso con el Sprint Goal (Éxito de la entrega): Se completaron y validaron las tres Historias de Usuario (HU-12, HU-13, HU-14), lo que se evidencia en el estado "A" (Aceptado) de todas las tareas. El Product Owner está satisfecho. Precisión en la Estimación de Tareas: De las 6 tareas, 4 se completaron exactamente en el tiempo estimado (T12-01, T12-02, T13-01, T14-02). Esto demuestra que el equipo está mejorando en su capacidad de predicción. Claridad en las Prioridades: El equipo se enfocó en la HU de alta prioridad (HU-12, OCR Base) y la terminó sin sobrepasar el tiempo total estimado, lo cual es fundamental. | Desvío en Tareas de Felipe y Brayan: - T12-03 (Felipe): Se estimó en 3 horas, pero se tardaron 4 horas. Desvío de +1 hora. - T14-01 (Brayan): Se estimó en 3 horas, pero se tardaron 4 horas. Desvío de +1 hora. - Análisis: La complejidad de algunas tareas específicas fue subestimada (posiblemente la validación inicial de datos en T14-01 o alguna integración en T12-03). Problemas de Asistencia / Comunicación: El no haber asistido a la reunión de revisión ($1$ de $3$ personas convocadas faltó) podría indicar problemas de comunicación o disponibilidad que deben revisarse antes de iniciar el siguiente sprint. (Faltó Felipe Valdebenito a la reunión, según la información proporcionada). Concentración de Horas Realizadas: En varias tareas, la mayor parte del trabajo se realizó el Día 1 (T14-01, T14-02), o el trabajo fue muy intermitente (Día 1, 3 y 5 en T12-01). Esto puede indicar falta de enfoque o interrupciones. | Ajustar la granularidad de la estimación: Para tareas que involucren validación o integración (como T12-03 y T14-01), añadir un 30% adicional a la estimación inicial como buffer de complejidad. Compromiso en la Asistencia: Contactar a Felipe para entender la razón de su ausencia al Sprint Review y establecer un compromiso claro para la asistencia a todas las ceremonias del sprint. Prohibir el Multitasking (Enfoque Diario): Fomentar que el desarrollador complete una tarea al 100% antes de comenzar otra, para evitar el trabajo intermitente (horas 0-1-0-0-1) y buscar una mayor concentración de horas por día. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.