Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | FinnWey |

Información de la reunión:

| Lugar | Concepción, Chile |
| --- | --- |
| Fecha | 02/11/25 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 5 |
| Personas convocadas a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |
| Personas que asistieron a la reunión | Brayan Gatica Matias Gonzalez Felipe Valdebenito |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Compromiso y Asistencia Perfecta: A diferencia del sprint anterior, todos los convocados asistieron a la retrospectiva (Brayan, Matías, Felipe). Esto demuestra un alto compromiso con la mejora continua. Entrega Completa del Alcance: Se completaron todas las Historias de Usuario (HU-15 a HU-18). Las cuatro historias de $5$ horas cada una fueron validadas y aceptadas por el Product Owner. Objetivo de Sprint cumplido. Precisión en la Mitad de las Tareas: Las tareas de Felipe (T15-01 y T18-02) se completaron exactamente en el tiempo estimado. El proceso de estimación funciona bien para tareas de menor complejidad. | Sobre-Estimación Generalizada (El tiempo se estiró): El equipo estimó 20 horas de trabajo en total, pero se terminaron usando 23 horas (3 horas más). - Desvío total de +3 horas (23 h realizadas vs. 20 h estimadas). Subestimación Crítica de Tareas (Brayan y Matías): - T16-02 (Matías): Se estimó en 2 horas, pero tardó 3 horas. Desvío de +1 hora. - T17-02 (Brayan): Se estimó en 2 horas, pero tardó 3 horas. Desvío de +1 hora. - Análisis: Las tareas de $2$ horas parecen estar consistentemente subestimadas en este sprint. Concentración de trabajo al inicio o final (Sin flujo constante): - HU-18 (T18-01): Matías concentró las 3 horas de trabajo solo en el Día 5. Esto puede indicar dilación o que la tarea dependía de algo que solo se completó al final. - HU-17 (T17-02): Brayan concentró 3 horas de trabajo solo en el Día 2. El resto de la semana, la tarea quedó inactiva | - "Regla del +1 para tareas de 2h": Implementar una regla temporal para el Sprint Planning de que cualquier tarea estimada en $\mathbf{2 \text{ horas}}$ se estime automáticamente en $\mathbf{3 \text{ horas}}$. Esto aborda la subestimación recurrente. - Meta de Distribución Diaria: Establecer una meta para que ninguna tarea activa quede sin progreso durante más de un día hábil (evitando la "espera" hasta el Día 5, como en T18-01), para mantener un flujo de trabajo constante. - Identificar Dependencias Silenciosas: En la Daily Scrum, preguntar específicamente qué impidió que el responsable de T18-01 trabajara antes del Día 5. Si fue una dependencia, debe identificarse y gestionarse activamente la próxima vez. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.