Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Bueno hasta la entrega del avance fase 2 de nuestro proyecto APT, contamos con un gran avance en cuanto a documentación y desarrollo, contando con un MVP, el cual cuenta con la autenticación, registro de transacciones (OCR con IA), definición de metas financieras y presupuestos financieros, todo esto gracias a que hemos tenido una sólida base en el ámbito de desarrollo y distribución de tiempo, además de las enseñanzas que hemos ido adoptando al momento de requerir una nueva tecnología, en este caso poder entender y llevar a cabo toda la documentación que trae el implementar IA de la forma que necesitamos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una aplicación móvil para la gestión de finanzas personales que permita registrar, centralizar y analizar los gastos de los usuarios, incorporando herramientas de control financiero, metas de ahorro e integración de OCR. Objetivos específicos: Lograr que al menos un 60% de los usuarios registren sus gastos diarios durante el primer mes. Conseguir que al menos el 10% de los usuarios activos queden con un balance positivo o mayor en comparación al mes anterior esto desde el segundo mes y no escalonado. Conseguir que el 20% de los usuarios activos utilicen la función de OCR para registrar boletas y recibos. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Como evidencia del avance del proyecto se presentarán capturas del mockup en Figma, de la base de datos, del archivo de historias de usuario y del cronograma de desarrollo. Estas evidencias reflejan el progreso tanto en el diseño visual y funcional como en la planificación técnica y organizativa del sistema. El mockup muestra la estructura y experiencia de usuario; la base de datos evidencia la correcta implementación y organización de la información; las historias de usuario representan la gestión ágil de requerimientos; y el cronograma muestra la planificación por sprints y distribución de tareas. Se resguardó la calidad del proyecto aplicando metodologías y herramientas propias de la disciplina, como diseño centrado en el usuario, modelado relacional, y Scrum para la gestión del desarrollo, asegurando coherencia y cumplimiento de los objetivos del sistema. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseñar esquema de base de datos | Herramienta de modelado (Usamos drawsql hasta que no nos soportó más tablas) Acceso a Supabase Reuniones de revisión con el equipo | 5 días hábiles | Brayan Gatica | Una dificultad fue la correcta traducción de la lógica del negocio a estructuras relacionales. Sin embargo, el trabajo colaborativo y la revisión conjunta facilitaron el proceso y aseguraron un diseño coherente. | Completado | Se ajustaron algunas relaciones entre tablas para optimizar las consultas y evitar redundancias de datos. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria. | Diseñar diagrama de arquitectura general | Herramientas de diagramación (Draw.io) Documentación del stack tecnológico Reuniones con el equipo para validar el diseño técnico | 5 días hábiles | Matías González | La principal dificultad fue definir una estructura modular que mantuviera la escalabilidad futura del sistema. Como facilitador, se contó con una buena planificación y conocimiento del stack tecnológico, lo que permitió definir una arquitectura sólida. | Completado | Se incorporó la integración con servicios cloud (Supabase y Cloud Functions) para mejorar la escalabilidad y reducir la carga de mantenimiento. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Implementar endpoint de registro | Entorno de desarrollo Acceso a la base de datos Documentación de API y librerías de autenticación Conexión a internet | 5 días hábiles | Brayan Gatica | Una posible dificultad puede ser la configuración inicial de la conexión con la base de datos o la implementación de medidas de seguridad. Como facilitador, el equipo ya cuenta con experiencia previa en autenticación y buenas prácticas de desarrollo backend. | Completado | Se optimizó la estructura de validación de datos para mejorar el manejo de errores y se implementaron mensajes de respuesta más claros en el endpoint. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. | Implementar onboarding con selección de sueldo | Figma Framework frontend Conexión a la API para guardar los datos del usuario Supabase para persistencia de información | 6 días hábiles | Felipe Valdebenito | Una dificultad menor podría ser la correcta integración del frontend con el backend y la base de datos. Como facilitador, la comunicación fluida del equipo y el diseño claro del flujo en Figma ayudan a acelerar la implementación. | En curso | Se realizaron pequeñas modificaciones al diseño del flujo de onboarding para mejorar la usabilidad y alinearlo con los requerimientos funcionales del proyecto. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Implementar creación de gasto manual | Entorno de desarrollo (Visual Studio Code, repositorio Git) Base de datos de prueba Librerías y frameworks definidos por el proyecto | 5 días hábiles. | Matías Gonzáñez | Se logró implementar la creación de gastos manuales integrando la lógica de negocio y validaciones necesarias. | Completado | Se ajustó la validación de datos y se mejoró la estructura del endpoint para asegurar una correcta persistencia de los registros. |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Unit testing de creación | Código fuente del módulo de creación Documentación de requerimientos | 3 días hábiles | Matías González | Se efectuaron pruebas unitarias sobre la funcionalidad de creación, garantizando el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos. | Completado | Se ampliaron los casos de prueba y se incorporaron validaciones adicionales para asegurar la cobertura completa del flujo de creación. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización. | Implementar OCR para extracción de datos | Supabase Storage. Supabase Edge Functions Google Gemini AI API | 6 días hábiles | Brayan Gatica | Una posible dificultad podría ser la calidad variable de las imágenes capturadas, lo que puede afectar el rendimiento del OCR y la precisión en la extracción de datos. Como facilitador, la realización de pruebas iterativas con ajustes en el preprocesamiento de las imágenes permite mejorar gradualmente los resultados y optimizar el modelo para distintos escenarios. | Completado | Se mejoró contraste/brillo antes del reconocimiento para mayor precisión. |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Permitir edición manual de datos extraídos | React, API Backend, Supabase, Figma. | 5 días hábiles | Felipe Valdebenito | Una posible dificultad podría ser el diseño de una interfaz que resulte verdaderamente intuitiva para los usuarios. Como facilitador, el feedback constante de los compañeros y la realización de pruebas de usabilidad permiten identificar mejoras y ajustar el diseño para lograr una experiencia más fluida y comprensible. | En Curso | Se añadieron validaciones automáticas y campos resaltados en edición. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el desarrollo del proyecto surgieron algunas dificultades menores, como la creación de la base de datos, ya que al principio resultó un poco complejo reflejar la lógica del negocio en tablas y definir correctamente las relaciones y claves primarias. También se presentaron algunos bloqueos mentales en ciertas etapas del diseño, los cuales fueron superados con pausas, revisión grupal y búsqueda de referencias. En contraste, los factores que más han facilitado el avance del proyecto han sido la buena comunicación entre los tres integrantes y el trabajo en equipo, que han permitido mantener una organización clara, resolver dudas rápidamente y avanzar de manera coordinada en cada tarea.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto, se realizaron algunos ajustes al plan de trabajo original con el fin de optimizar los tiempos de desarrollo y asegurar la entrega de un producto funcional dentro del plazo de asignatura. En primer lugar, se decidió acotar el alcance del proyecto a un total de 30 historias de usuario, priorizando aquellas funcionalidades esenciales para la operación del sistema, como el inicio de sesión, ingreso de boletas manual y ocr, . Esta decisión implicó posponer ciertas funcionalidades complementarias, tales como la personalización avanzada del perfil de usuario, el sistema de notificaciones y el módulo de estadísticas internas, las cuales quedaron planificadas para una fase posterior. Asimismo, se ajustó la estrategia técnica del backend, reemplazando el desarrollo de una API tradicional por la implementación de Supabase Cloud Functions, lo que permitió reducir significativamente el tiempo de configuración y despliegue. Este cambio eliminó la necesidad de mantener un servidor externo y simplificó la conexión entre las distintas capas del sistema. Estos ajustes se justifican principalmente por la retroalimentación docente recibida y la necesidad de garantizar entregables operativos y verificables dentro del periodo establecido. Gracias a la buena coordinación del equipo, la división de roles clara y el uso de herramientas colaborativas como GitHub y Supabase, fue posible mantener la coherencia del plan general, sin comprometer la calidad técnica ni los objetivos del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente no estamos retrasados en el desarrollo del proyecto; todas las actividades se han ejecutado conforme a la planificación inicial establecida en el cronograma. El equipo ha mantenido un ritmo de trabajo constante, cumpliendo los plazos definidos para cada sprint y revisando periódicamente los avances. Gracias a la buena comunicación y coordinación entre los integrantes, hemos logrado mantener el progreso al día y prevenir posibles retrasos en las siguientes etapas del proyecto.